| Thời gian | Nội dung | Chi tiết | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/04 - 15/04 | Nghiên cứu đề tài đọc tài liệu | Đọc datasheet, as7263, tang nano 20K, paper. | Xong |
| 16/04 - 20/05 | Thiết kế mạch trên FPGA | RTL coding, UVM testbench. | Xong |
| 21/05 - 10/6 | Xử lý phổ thu được | Python coding, và thu thập các mẫu dữ liệu traning | Xong |
| 11/06 - 30/06 | Kết quả | RTL coding CNN 1D, và xem thử trứng thực có được không |  |
| 01/07 - 31/07 | Viết báo cáo | Viết latext và soạn slide |  |